## Slide 1: ارائه فاز اول سامانه کلید آسمان(قسمت مدیریت پروژه)
مهر ماه 1392
امیر سجادی
سیده کوثر سجادی
زهره فلاح‌نژاد
فائزه موحدی
اعضای تیم:
سید محمد پورباقری
علی جعفری
نجمه زارع

## Slide 2
برنامه ریزی
برنامه ریزی پروژه توسط خانم فلاح‌نژاد سرگروه تیم کلید آسمان در فاز یک انجام شده است.
برنامه ریزی شامل موارد زیر میباشد:
تعیین زمان جلسات
تقسیم‌بندی کارها در فاز یک
هماهنگی جلسات در گروه گوگل

## Slide 3
مدیریت زمان
مدیریت زمان بر محور این است که کارهای تحویل داده شده به هر فرد در موعد مقرر تحویل داده شده و تداخلی در زمانبندی گروه پیش نیاید.
زمان بندی:
هفته اول
تقسیم کار بین اعضای گروه
اصلاح پروپزال
هفته دوم
نوشتن داکیومنت ها
پیاده‌سازی فاز اول
تست

## Slide 4
تعیین محدوده کاری(Scope)
محدوده کاری با توجه به اینکه در فاز اول تمرکز بر روی تحلیل و طراحی میباشد بدین گونه تعیین شد:
  تحلیل پایگاه داده
  طراحی پایگاه داده
  پیاده‌سازی پایگاه داده
  تحلیل کارخواست‌های فاز اول
  پیاده‌سازی فاز اول
  تست فاز اول

## Slide 5
مدیریت Taskها
مدیریت Taskها توسط سایت Pivotal Tracker انجام میشود.
کارها در فاز اول به صورت زیر بین اعضای گروه تقسیم شد:
  Required Backlog

## Slide 6
مدیریت ارتباط (Communication Management)
مدیریت ارتباطات از طریق برگزاری جلسات متعدد با مشاور کارفرما انجام میگرفت.
در این جلسات به موضوعات زیر پرداخته شد:
مشاوره و تاییدیه گرفتن از کارفرما و بررسی صحت روند پیاده‌سازی
اطلاع یافتن از نحوه اجرای مسابقه سفیران مسجد
دریافت پیشنهادات کارفرما و بررسی پیشنهادات در مورد ابزارهای پیاده‌سازی

## Slide 7
مدیریت ریسک‌ها(Risk Management)
مدیریت ریسکها در زمینه‌های زیر انجام گرفت:
  انتخاب معماری
  انتخاب فریم‌ورک
  امکان سنجی در مورد انتخاب کارخواست‌ها برای پیاده‌سازی
  بررسی هاست (رایگان بودن یا نبودن)
  انتخاب ابزار مدیریت پروژه

## Slide 8
مدیریت بهره‌وری و کیفیت
مدیریت بهره‌وری بدین گونه انجام میشود که بازدهی هر فرد در انجام یک کار تحویل داده شده بررسی شده و در صورتی که فرد بهره‌وری کافی را نداشته به فرد تذکر داده میشود و مدیریت کیفیت نیز توسط تمام اعضای گروه انجام خواهد شد و کیفیت کار یک فرد توسط اعضای گروه مورد ارزیابی قرار میگیرد.